RELATÓRIO TÉCNICO-OPERACIONAL

CRM Instituto Lorena Visentainer

Estado atual do sistema, módulos em produção, métricas de operação e histórico de entregas. Documento técnico-comercial para apresentação a terceiros.

Cliente: Instituto Lorena Visentainer — Clínica de transplante e tratamentos capilares, Maringá / PR

Fornecedor: Álvaro Carlisbino — Desenvolvimento e operação do CRM

Período de operação: Implantação iniciada em abril de 2026, em operação contínua desde então.

Data deste relatório: Junho de 2026

Audiência: Decisores que avaliam expansão do sistema para empresas associadas (Tricopill/Limitless).

# Índice

- 1. Sumário executivo

- 2. Visão geral da operação

- 3. Módulos em produção

- 4. Stack técnico

- 5. Linha do tempo das entregas

- 6. Segurança, LGPD e auditoria

- 7. Operação contínua e disponibilidade

- 8. O que vem a seguir

# 1. Sumário executivo

O CRM do Instituto Lorena Visentainer é um sistema sob medida, desenvolvido do zero entre abril e junho de 2026 para substituir o atendimento manual via planilhas e aplicativos de mensagem soltos por uma operação centralizada, com IA, multi-canal e analytics.

O sistema está em produção contínua desde abril, sendo usado todos os dias pela equipe de atendimento da clínica (gerência, consultoras Dandara, Aline e Ingrid) para receber pacientes pelos canais WhatsApp e Instagram, qualificar leads via IA (a assistente Sofia), agendar consultas, conduzir o funil de venda do procedimento e fazer follow-up.

Diferente de SaaS de prateleira (RD Station, Pipedrive, Kommo), este CRM foi construído para o vocabulário e o fluxo específicos da clínica capilar: campos como "tipo de consulta", "médico responsável", "faixa de investimento da cirurgia"; pipelines separados para transplante masculino, feminino e tratamentos clínicos; integração nativa com WhatsApp (três provedores conviventes), Instagram via ManyChat, agenda, prontuário médico com LGPD e NPS pós-procedimento.

A entrega segue ritmo de release por sprint (até 6 sprints fechadas no período), com 44 migrations de banco, 20 funções de servidor e 27 telas de aplicativo entregues. O sistema é instalável como aplicativo (PWA) tanto em celular quanto em desktop, sem dependência de loja.

Este relatório descreve em detalhe o que está em produção hoje. É a base para discutir a expansão da plataforma para a empresa irmã Tricopill / Limitless, cuja proposta comercial específica é documento separado.

# 2. Visão geral da operação

## 2.1. Cliente e operação

- Instituto Lorena Visentainer — clínica especializada em transplante e tratamentos capilares, sediada em Maringá / PR.

- Operação de atendimento ao paciente concentrada em WhatsApp e Instagram, com fluxo: lead chega → IA Sofia atende e qualifica → handoff para consultora humana → agendamento → consulta → procedimento → pós-procedimento → NPS.

- A equipe administrativa usa o CRM como ferramenta principal de trabalho diário, substituindo planilhas Excel e aplicativos de mensagem soltos.

## 2.2. Equipe que usa o sistema hoje

- Gerência: visão completa de todos os canais e leads, configurações, métricas e relatórios.

- Consultora Dandara: atendimento humano principal do WhatsApp do Instituto.

- Consultoras Aline e Ingrid: linhas WhatsApp dedicadas, com instâncias W-API próprias.

- IA Sofia: assistente automatizada que atende inicialmente e qualifica antes do handoff humano.

- Cada consultora tem seu próprio painel, com filtro de leads atribuídos, métricas individuais e separação clara de instância (mensagem de uma linha não cai na caixa da outra).

## 2.3. Canais de atendimento ativos

- WhatsApp via Evolution API (provedor não oficial, baixo custo) — linhas legadas do Instituto.

- WhatsApp via WhatsApp Cloud API (provedor oficial Meta) — para linhas que precisam do selo de verificação ou volume alto.

- WhatsApp via W-API (provedor nacional alternativo) — usado por Aline e Ingrid desde junho/2026.

- Instagram via ManyChat — entrada de leads pelo perfil oficial do Instituto, com roteamento automatizado.

- Os três provedores convivem no mesmo sistema; o CRM decide automaticamente qual usar para cada lead com base na linha vinculada.

## 2.4. Status

- Em produção contínua desde abril de 2026 (aproximadamente 7 semanas no momento deste relatório).

- Mais de 60 releases já entregues (sprints fechadas, fixes operacionais, melhorias de UI/UX).

- Última correção crítica em 8 de junho de 2026 (atualização do fluxo de janela 24h da Meta e correção de mesclagem de leads homônimos).

# 3. Módulos em produção

Cada item abaixo é um módulo entregue, testado e em uso pela equipe do Instituto Lorena no momento deste relatório. A tabela cobre as três camadas: atendimento (front), inteligência (IA + automação) e operação (admin, segurança, infraestrutura).

| Módulo | O que faz | Status |
| --- | --- | --- |
| Inbox multi-canal | Caixa de entrada unificada com WhatsApp e Instagram na mesma tela. Cada conversa mostra timeline completa, badges de canal, tempo de espera e indicação de IA vs humano. | Em produção |
| Modo de atendimento | Alternância "Humano / IA / Misto" por conversa. Handoff humano desliga a IA automaticamente. Configuração persiste por lead. | Em produção |
| IA Sofia | Assistente conversacional com persona específica do Instituto Lorena. Responde em até 24h fora do horário comercial, qualifica leads, propõe agendamento e repassa para humano quando solicitado. | Em produção |
| Roteamento por linha | Cada consultora (Dandara, Aline, Ingrid) tem sua própria instância WhatsApp. Mensagens de uma linha nunca caem na caixa da outra. Configurável em /conexoes-whatsapp. | Em produção |
| Pipeline e Kanban | Funil visual com drag-and-drop, etapas customizáveis, lead score por regras, tags e filtros. Três pipelines configurados (transplante masculino, feminino e tratamentos clínicos). | Em produção |
| Ficha unificada do lead | Histórico completo de interações (WhatsApp + Instagram + notas internas) na mesma timeline. Campos customizáveis: tipo de consulta, médico, gênero, faixa de investimento. | Em produção |
| Anti-banimento WhatsApp | Detecção automática de pedidos de opt-out ("não me mande mais"). Bloqueio de envio para quem pediu parar. Override humano com auditoria registrada. | Em produção |
| Janela 24h e HUMAN_AGENT | Tratamento automático da janela de 24 horas da Meta. Fallback HUMAN_AGENT estende para 7 dias quando o cliente iniciou a conversa. Toast amigável quando bloqueia. | Em produção |
| Mídia ManyChat nativa | Envio e recebimento de áudios e imagens via ManyChat sem precisar concatenar URL no texto. Renderiza nativamente no chat do paciente. | Em produção |
| Follow-up automático | Cadência de mensagens para leads parados há mais de 1h sem resposta. Respeita janela 24h. Configurável por etapa do pipeline. | Em produção |
| Disparo NPS automático | Pesquisa de satisfação enviada automaticamente após o procedimento. Captura resposta do paciente, classifica em promotor/neutro/detrator e gera relatório. | Em produção |
| Analytics e dashboards | Dashboard com funil, motivos de perda, métricas por SDR, tempo médio de resposta, ROI por canal. Filtros por período, canal e consultora. | Em produção |
| Prontuário médico append-only | Registro consentido pela LGPD, sem possibilidade de edição/exclusão (apenas adição), audit log de acesso. Criptografia opcional com chave por tenant. | Em produção |
| Agenda médica integrada | Visualização e cadastro de consultas, vinculação ao paciente e ao médico, lembretes automáticos via WhatsApp. | Em produção |
| Tarefas operacionais | Gestão de tasks por lead (ligar, enviar foto, confirmar pagamento, etc.) com prazo, responsável e notificação no app. | Em produção |
| Aplicativo instalável (PWA) | Instalação como aplicativo nativo no celular e desktop, sem passar por App Store ou Play Store. Funciona offline para visualização. | Em produção |
| Notificações em tempo real | Inbox e leads atualizam ao vivo (Realtime do Supabase). Quando um handoff é solicitado, todas as consultoras conectadas recebem aviso imediato. | Em produção |
| Mesclagem de leads | Quando o mesmo paciente aparece em dois canais, é possível mesclar manualmente os dois leads em um só, preservando todo o histórico. | Em produção |
| Configuração de IA por instância | Cada linha WhatsApp pode ter prompt customizado. Permite ajustar tom e abordagem de cada consultora separadamente. | Em produção |
| Painel administrativo | Gestão de usuários, permissões por perfil (gerência/consultor/admin), convites por e-mail e provisionamento automático. | Em produção |
| Auditoria completa | Log de todas as ações sensíveis: envio para paciente em opt-out (com motivo), exclusão de leads, acessos a prontuário, mudanças de configuração. | Em produção |
| Importação de leads (CSV) | Upload de planilha de leads históricos com mapeamento de colunas e validação. Bucket de storage dedicado. | Em produção |
| Painel de TV | Modo de exibição em televisor para acompanhamento da equipe em tempo real (atendimentos abertos, leads quentes, NPS recente). | Em produção |
| Comando rápido (Cmd+K) | Paleta de comandos estilo Linear / Notion para navegação rápida por todo o sistema sem usar menu. | Em produção |
| Histórico de conversas | Página dedicada com busca textual em todas as conversas históricas, filtros e exportação. | Em produção |
| Métricas de atendimento | Tempo médio de resposta da IA, tempo médio de resposta humano, taxa de conversão por etapa, leads perdidos por motivo. | Em produção |
| Detecção de longa espera | Conversas sem resposta há mais de X minutos sobem para topo da inbox com badge visual de alerta. | Em produção |
| Modo "Sofia" em saudação dinâmica | A IA varia a saudação conforme horário do dia e nome do paciente, evitando padrão robotizado. | Em produção |

Sobre o ritmo de entrega: todos os módulos acima foram entregues entre abril e junho de 2026 (em pouco mais de 7 semanas). O ritmo se mantém estável, com correções e melhorias entregues semanalmente. O cliente acompanha cada entrega em tempo real pelo aplicativo instalado.

# 4. Stack técnico

Resumo das tecnologias usadas no CRM, com justificativa em linguagem acessível. Todas são padrão de mercado, com comunidade ativa e fácil contratação de desenvolvedores em caso de mudança de fornecedor.

| Camada | Tecnologia | Por que esta escolha |
| --- | --- | --- |
| Banco de dados | PostgreSQL no Supabase | Banco relacional mais robusto do mercado livre, com proteção por linha (RLS) nativa, replicação automática e backups gerenciados. |
| Servidor | Supabase Edge Functions (Deno) | Funções serverless de baixa latência, sem custo fixo de servidor parado. Escalam automaticamente conforme o volume. |
| Autenticação | Supabase Auth | Login por e-mail e senha, recuperação de senha, e gestão de sessão com tokens JWT padrão da indústria. |
| Frontend | React 19 + Vite + Tailwind CSS 4 | Stack moderna mais usada no mercado, com excelente desempenho, fácil manutenção e milhares de desenvolvedores aptos a continuar o projeto se necessário. |
| Aplicativo (PWA) | Service Worker zero-dependency | Aplicativo instalável sem dependência de loja. Cache inteligente para uso offline básico. |
| IA / LLM | OpenAI (padrão) + Z.ai (fallback) | Dois provedores de inteligência artificial configurados em fallback automático. Se um cai ou estoura quota, o outro assume sem interrupção. |
| WhatsApp | Evolution + WhatsApp Cloud API + W-API | Três provedores conviventes. Cada linha escolhe o seu. Tolerância a falha de provedor: se um cai, os outros continuam funcionando. |
| Instagram | Meta Graph + ManyChat | Roteamento de fluxos via ManyChat, envio e recebimento de mensagens via Meta Graph API oficial. |
| Hospedagem frontend | Netlify | Plataforma de hospedagem de aplicativos web com deploy automático e CDN global, gratuita até limites generosos. |
| Hospedagem backend | Supabase Pro | Plano com SLA de 99,9%, backups diários, monitoramento e suporte. |
| Pagamentos (base implementada) | Stripe | Base de billing já implementada, com webhook HMAC SHA256 e gate de assinatura. Ativável a qualquer momento. |
| Repositório | GitHub privado | Versionamento completo do código, com histórico de cada alteração e capacidade de reverter em segundos se necessário. |

Por que essa stack importa: a escolha foi por tecnologias maduras, gratuitas ou de baixo custo, com comunidade grande e sem amarração proprietária. O Instituto pode, a qualquer momento, contratar outro desenvolvedor para dar continuidade — todo o código fica em repositório próprio do cliente quando solicitado.

# 5. Linha do tempo das entregas

Resumo cronológico dos marcos de entrega entre abril e junho de 2026. Cada mês representa um conjunto significativo de funcionalidades em produção.

| Mês | Marco principal | O que foi entregue |
| --- | --- | --- |
| Abril 2026 | Fundação do CRM | Bootstrap do projeto com Supabase, autenticação, CRM configurável (pipelines, etapas, tags), gestão de usuários e permissões, importação de leads. Primeiros pipelines Lorena (três funis). |
| Maio 2026 | Multi-canal + IA Sofia | Integração WhatsApp Evolution + WhatsApp Cloud API + ManyChat para Instagram. IA Sofia em produção com fallback OpenAI/Z.ai. Roteamento por linha. Inbox em tempo real. Mídia ManyChat (áudio + imagem) nativa. Saudação dinâmica. |
| Maio 2026 (2ª metade) | NPS, follow-up, longa espera | Disparo NPS automático com captura de resposta. Follow-up para leads parados. Detecção de longa espera. Refactor de campos do lead e score por regras. Fusão de leads cross-channel. |
| Maio 2026 (final) | Sprints 1 a 6 simultâneas | Analytics dashboard + lost_reason. PWA instalável. Billing Stripe (base). Prontuário médico append-only com LGPD. Onboarding wizard. Multi-tenant ativo com integrações por tenant. |
| Início de Junho 2026 | Sprint 5 (anti-banimento) + W-API | Opt-out automático WhatsApp e Instagram com override humano auditado. Conexão da W-API para linhas Aline e Ingrid. Polish da UI de Stripe Checkout. |
| 08 Junho 2026 | Correções operacionais críticas | Correção do fluxo de janela 24h da Meta no Instagram (fallback automático HUMAN_AGENT). Remoção da mesclagem automática de leads por nome (evita confusão entre homônimos). Validação de corpo da resposta da W-API. |

# 6. Segurança, LGPD e auditoria

O CRM lida com dados sensíveis (pacientes, conversas privadas, prontuários médicos), portanto a segurança e o cumprimento da LGPD são tratados como requisitos não negociáveis. Esta seção descreve as proteções em produção hoje.

## 6.1. Proteção a nível de banco

- Row-Level Security (RLS) ativo em todas as 35+ tabelas sensíveis. Cada usuário só vê os dados aos quais foi explicitamente autorizado.

- Credenciais de terceiros (tokens do WhatsApp, ManyChat, Bling, OpenAI) ficam em "secrets" gerenciados pela infraestrutura, nunca no código nem no banco aberto.

- Backups automáticos diários do banco, com retenção mínima de 7 dias no plano atual.

## 6.2. LGPD

- Coleta de consentimento explícito no primeiro contato com o paciente, armazenado em tabela dedicada "patient_consents" com data, IP e versão do termo aceito.

- Opt-out automatizado: o paciente pode pedir para parar a qualquer momento e o CRM bloqueia novos envios na hora. Override humano permitido, mas com auditoria registrada (operador assume risco).

- Prontuário médico append-only: registros médicos não podem ser editados ou excluídos, apenas adicionados. Cumpre a exigência regulatória de não-alteração de prontuário.

- Audit log de acessos ao prontuário: cada vez que alguém abre o prontuário de um paciente, fica registrado quem, quando e por qual motivo declarou.

## 6.3. Anti-banimento de plataforma

- Detecção automática de palavras-chave de opt-out ("pare", "não me mande", "sair", "stop"). Bloqueio imediato.

- Respeito automático à janela de 24 horas da Meta no Instagram e WhatsApp via ManyChat. Fora dela, fallback HUMAN_AGENT (estende para 7 dias).

- Limite horário de envios por linha para evitar comportamento de spam que dispara banimento da Meta. Configurável por linha.

## 6.4. Continuidade de negócio

- Falha em um provedor de WhatsApp não derruba o sistema: as linhas dos outros provedores continuam funcionando.

- Falha em um provedor de IA: o outro assume automaticamente (OpenAI → Z.ai ou vice-versa).

- Falha do Supabase (raro, SLA de 99,9%): mensagens entram em fila e são processadas quando o serviço volta. Atendimento humano segue funcionando via WhatsApp Web.

# 7. Operação contínua e disponibilidade

## 7.1. Suporte e SLA

- Suporte direto via WhatsApp e e-mail, em horário comercial (8h-18h em dia útil).

- SLA de retorno em até 4 horas úteis para problemas críticos com operação parada.

- Correção de bugs sem custo adicional, sem limite de chamados.

- Pequenos ajustes (novos campos, novas tags, novos fluxos simples) absorvidos pela operação contínua, até 4 horas de trabalho por mês.

## 7.2. Releases e atualizações

- Frequência média de releases nos últimos 60 dias: aproximadamente um a cada 1-2 dias úteis.

- Atualizações de segurança aplicadas automaticamente, sem janela de manutenção exigida.

- Cada release passa por validação local antes de subir para produção. Reversão possível em segundos via histórico do Git.

## 7.3. Histórico recente de operação

- Última correção crítica: 08 de junho de 2026 (3 fixes operacionais simultâneos: janela 24h, homônimos, silent-drop W-API).

- Última feature: 03 de junho de 2026 (conexão de W-API como provider alternativo para Aline e Ingrid).

- Última UI completada: 26 de maio de 2026 (Sprint 3 Stripe Checkout + PWA banner de instalação).

- Nenhuma queda significativa relatada pela equipe operacional no período de operação.

# 8. O que vem a seguir

Este relatório acompanha a proposta comercial v3 para a Tricopill (documento separado). Quando aprovada, a sequência prevista é:

## 8.1. Expansão para Tricopill (proposta v3)

- Construção do vendedor de IA conversacional 100% autônomo para a Tricopill, com persona dedicada (separada da Sofia).

- Integração completa com Bling (catálogo, pedido, NF, estoque, rastreio).

- Gateway de pagamento por link (Pagar.me, InterPag ou Stripe).

- Recomendação por histórico de compras, reposição automática inteligente, carrinho abandonado e pesquisa pós-venda.

- Cronograma estimado: 8 semanas em 6 sprints.

## 8.2. Expansões internas do Instituto (junto com Tricopill)

- Cobrança automática de cirurgia 10 dias antes do procedimento, com leitura da agenda Google.

- Disparos automáticos de aniversário e datas comemorativas (Dia das Mães, Black Friday capilar, etc.).

- Sistema de indicação com cashback rastreável dentro do CRM, sem planilha à parte.

## 8.3. O que continua igual

- A operação atual do Instituto Lorena continua funcionando sem interrupções durante toda a implantação Tricopill.

- Mesma equipe de atendimento, mesma forma de uso. As novas features aparecem como adições, não substituições.

- Mesma infraestrutura compartilhada (banco, IA, WhatsApp, Instagram) — sem custo adicional para o Instituto pela operação Tricopill.

## 8.4. Como avançar

- Leitura da proposta comercial v3 da Tricopill (documento separado).

- Alinhamento das decisões pendentes registradas na proposta (gateway, persona, cashback, lista de produtos).

- Aceite e pagamento da primeira parcela do setup destravam o início da Sprint 1.